ПРОЕКТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Содержание | |
| 1 | Описание услуг | | |
| 1.1 | Оказываемые услуги | *Содействие в создании на иностранном языке (иностранных языках) и (или) модернизации уже существующего сайта СМСП в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего контактную информацию о таком субъекте, а также информацию о производимых им товарах (выполняемых работах, оказываемых услугах) на иностранном языке (иностранных языках), в том числе в продвижении сайта СМСП в доменных зонах иностранных государств;* | |
| 1.2 | Цель оказания услуг | Продвижение продукции, выпускаемой Заказчиком для потенциальных иностранных покупателей | |
| 1.3 | Наименование экспортно ориентированного СМСП Получателя поддержки (Заказчик) | ООО «Разумный дом» | |
| 1.4 | Вид деятельности экспортно ориентированного СМСП Получателя поддержки  (по ОКВЭД2, расшифровка) | 32.10 производство электро-и радиоэлементов  29.7 Производство бытовых приборов, не включенных в другие группировки | |
| 1.5 | Требования  к Исполнителю | Наличие компетенций, позволяющих выполнить работы по проверке контента на английском языке и верстке сайта в соответствии с техническим заданием, в полном объеме, в т.ч.:  - Наличие ОКВЭД:  62.01 (Разработка компьютерного программного обеспечения)  - Опыт работы с разработкой сайтов на иностранных языках (подтвердить договорами (не менее 10 шт.) и актами сдачи-приемки (не менее 10 шт.)  - Опыт работы с CMS Tilda не менее 10 реализованных проектов (подтвердить предоставлением портфолио)  - Опыт в настройке Webhook (Прием данных на свой скрипт или скрипт сервиса) (подтвердить предоставлением портфолио)  - Работа с анимацией включая анимацию в ZeroBlock (подтвердить предоставлением портфолио) | |
| 1.6 | Срок оказания услуг | Не позднее 15.12.2021 | |
| 2 | Состав оказываемых услуг | | |
|  | 1.Разработка продающей страницы (Landing Page) на английском языке.  Разработка отдельного Landing Page и разместить его на предоставляемом заказчиком домене  Все имущественные права на сайт и его содержимое переходят заказчику  Задача разработки включает:  Подготовка продающей страницы по устройству DRM88R-Black v4 Модуль релейный, 8 входов и 8 выходов реле На **Landing Page** должна быть размещена и реализована следующая информация.  1. Поиск, подбор и редактирование графического контента как растрового, так и векторного  1.1. Поиск растрового контента и приведение в подобающий вид. корректировки цвета, тона, насыщенности, вычищение дефектов, кадрирование. При невозможности подобрать растровый контент возможно его моделирование и рендер в 3D (фотореалистичный)  1.2. Поиск, подбор, отрисовка векторной графики (Иконки, небольшие иллюстрации при необходимости)  2. Графическая вёрстка на CMS Тильда (реализация как на стандартных блоках, так и на ZeroBlock) верстка без предварительной отрисовки дизайн-макетов согласно корпоративному стилю бренда. Возможна паредварительная отрисовка скетча по структуре странице визуальном редакторе Figma.  3. Первичная SEO оптимизация  3.1. Указание заголовков H1  3.2. Настройка https (получение сертификата)  3.3. Настройка стандартных редиректов  3.4. Указание title и description  3.5. Отрисовка и добавление бейджей страниц  3.6. Создание и добавление Favicon  4. Создание форм приёма данных и подключения их к сервисам приёма данных.  4.1. Создание и настройка форм  4.1.1. Настройка полей ввода информации  4.1.2. Настройка масок  4.2. Подключение форм к сервисам приёма данных  4.2.1. Почтовый сервис (Приём данных на E-mail)  4.2.2. Telegram (Получение уведомлений о заполнении формы в мессенджер)  4.2.3. Создание листа CRM в стандартном функционале конструктора и привязка форм к СRM  5. Подключение аналитики  5.1. Подключение счётчика Яндекс.Метрика  5.2. Подключение счётчика Google Analytics  6. Разработка 3D модели устройства  7. Контент должен включать описание устройства, его преимущества перед конкурентами, примеры применения, схему подключения нагрузок. | | |
| 3 | Требования к оказанию услуг | | |
|  | Материалы сайта должны быть отредактированы, откорректированы и соответствовать профессиональной лексике. Проверка перевода может осуществляться как носителем языка, так и русскоязычным редактором. Грамматические, смысловые ошибки и искажения в переведенных материалах не допускаются | | |
| 4 | Требования к составу и оформлению отчётной документации по оказываемым услугам | | |
| 4.1 | Вид отчетной документации по оказываемым услугам | Акт выполненных работ  скриншоты страниц сайта | |
| 4.2 | Состав отчётной документации по оказываемым услугам | Акт выполненных работ  скриншоты страниц сайта | |
| 5 | Требования к передаче отчётной документации по оказываемым услугам | | |
| 5.1 | Количество передаваемых экземпляров отчётной документации  по оказываемым услугам | В бумажном варианте:  - в 2 (двух) экземплярах: один – для Заказчика,  один – для Центра поддержки экспорта.  В электронном виде:  - в 2 (двух) экземплярах: один – для Заказчика,  один – для Центра поддержки экспорта, в форматах MS Word и PDF | |
|  | | | | ЗАКАЗЧИК: | |
|  | | | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель |  | / | / |
|  | (должность) | (подпись)  М.П. | (ФИО) |